מסמך חלופות – אפליקציית שטח למוקד מוניפורס ברשויות מקומיות

סיכום ישיבה בנושא אפליקציית ה-Salesforce / FSL — 7 בספטמבר 2026

# רקע

- מחכים להצעת מחיר מ-Salesforce עבור FSL (עדיין לא התקבלה).

- ניר מחפש "דרך מילוט" – לקחת את אפליקציית ה-Salesforce הקיימת ולהוסיף שלושה מסכי LWC (שינוי מראה בלבד), בלי לשנות פונקציונליות.

- אלון ביצע אפיון עם מסכים; ניר יבדוק עם הצוות כדאיות ולוח זמנים (תאריך יעד: 30 באוקטובר / 10 בנובמבר).

- הוחלט: לא לצאת להרפתקה של אפליקציה חדשה (חודשיים עד שמונה חודשים), ולא ללכת לפתרון B-Link (עלות של כ-350 אלף ₪).

- החיסרון המרכזי של פתרון המסכים החדשים: אינו תומך ב-Offline.

- היתרון המרכזי: אינו משנה שום פעולה בתוך Salesforce – רק שינוי מראה; ניתן להציג מחר כפתרון ביניים, ובהמשך להציע FSL כשדרוג בתשלום.

# טבלת השוואת חלופות

| # | חלופה | תיאור | יתרונות | חסרונות | עלות | לוז (לוח זמנים) | סטטוס / המלצה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FSL של Salesforce | מעבר למוצר ה-Field Service Lightning הרשמי של Salesforce | • פתרון רשמי ומלא של Salesforce • תמיכה רשמית ועדכונים שוטפים • פונקציונליות שטח עשירה (תזמון, ניתוב, מלאי) • תומך Offline | • מחיר עדיין לא התקבל מ-Salesforce • עלול לכלול עלות רישוי גבוהה • משך הטמעה לא ידוע עדיין | טרם התקבלה הצעת מחיר מ-Salesforce | לא ידוע – ממתינים להצעת מחיר | בהמתנה למחיר |
| 2 | המשך שימוש באפליקציה הקיימת | השארת המצב הקיים ללא כל שינוי באפליקציה | • ללא עלות נוספת • ללא סיכון טכני – פתרון מוכר ויציב • אין צורך בזמן פיתוח | • ללא שיפור ב-look & feel • לא פותר בעיות קיימות באפליקציה | ללא עלות | מיידי (אין שינוי) | אופציית רקע (status quo) |
| 3 | פיתוח קטן של מסכי LWC ("דרך המילוט") | לקיחת האפליקציה הקיימת והוספת 3 מסכי LWC חדשים – שינוי מראה (look & feel) בלבד, ללא שינוי פונקציונליות | • לא משנה שום פעולה בתוך Salesforce • מהיר להטמעה יחסית • ניתן להציג כבר "מחר" כפתרון ביניים • בהמשך ניתן להציע FSL כשדרוג בתשלום | • הפתרון אינו Offline • לא פותר מגבלות פונקציונליות קיימות – שינוי קוסמטי בלבד | עלות נמוכה יחסית (פיתוח 3 מסכי LWC בלבד) | קצר – יעד להחלטה 30/10 או 10/11 (בבדיקת ניר והצוות) | מומלץ כפתרון ביניים |
| 4 | פיתוח מלא – B-Link | פיתוח פתרון מותאם אישית חיצוני על ידי חברת B-Link | • פתרון מותאם אישית לצרכים • לא תלוי במחיר/רישוי של Salesforce FSL | • עלות גבוהה • הוחלט שלא ללכת בכיוון זה | כ-350,000 ₪ | לא רלוונטי (לא נבחר) | נפסל |
| 5 | פיתוח עצמי (אפליקציה חדשה) | בניית אפליקציה חדשה לגמרי "from scratch" בפיתוח פנימי/עצמי | • שליטה מלאה בתכולה ובעיצוב • גמישות מרבית לצרכים עתידיים • אין תלות בספק חיצוני | • משך פיתוח ארוך • סיכון גבוה ("הרפתקה") ואי-ודאות בלוח זמנים • הוחלט שלא לצאת להרפתקה זו | לא הוערך – תלוי בהיקף | חודשיים עד שמונה חודשים | נפסל |
| 6 | רכישת June + פיתוח עצמי בעזרתה | רכישת פלטפורמת June כבסיס, ופיתוח עצמי מעליה בהתאמה לצרכים | • בסיס מוכן שמקצר פיתוח לעומת אפס • פוטנציאל לאיזון בין עלות לשליטה | • דורש בדיקת התאמה/עלות שטרם בוצעה • תלות בפלטפורמה חיצונית נוספת | טרם נבדק | טרם נבדק | דורש בדיקה נוספת |

# לוח זמנים

- ניר יבדוק מול הצוות כדאיות ולוח זמנים לחלופת מסכי ה-LWC, עם יעד להחלטה עד 30 באוקטובר או לכל המאוחר 10 בנובמבר.

- במקביל ממתינים להצעת המחיר הרשמית של Salesforce עבור FSL, שתשפיע על ההחלטה ארוכת הטווח.

- החלופה המומלצת לטווח הקצר: פיתוח מסכי ה-LWC כפתרון ביניים מהיר וזול, תוך שמירה על אפשרות שדרוג עתידי ל-FSL.

* חלופות 5 ו-6 (פיתוח עצמי מלא, ורכישת June) לא פורטו לעומק בסיכום הישיבה; הנתונים לגביהן מבוססים על שיקולים כלליים ודורשים בדיקה נוספת מול הצוות.